# Suvestinė

# Laiko fiksavimo forma

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Nuo | Iki | Trukdžiai | Laikas | Veikla | Komentarai | B. | Vnt. |
| 2021-11-27 | 12:20 | 12:30 |  |  | Planavimas | Skaitoma užduotis, analizuojama bei bandoma suprasti, ko reikalaujama, planuojamas darbo atlikimo laikas. Atsižvelgiant į praeito darbo ataskaitą bei dabartinės programos reikalavimus, planuojama, jog ataskaitos ir PSP pildymas užims apie 0.5h; planavimas ir projektavimas iki 0.5h; programavimas, testavimas ir klaidų taisymas 4 h; pristatymas 1 h, todėl bendroj sumoj turėtų gautis 6 h. |  | 6h |
|  | 12:30 | 12:45 |  |  | Projektavimas | Projektuojama programa, įsivaizduojamas programos veikimo principas, numatomos priemonės, kuriomis bus naudojamasi (bibliotekos, failų paruošimai, funkcijos) |  |  |
|  | 12:45 | 13:50 |  |  | Programavimas | Rašomas programos kodas |  |  |
|  | 13:50 | 13:50 |  |  | Kompiliavimas | Pirmą kartą kompiliuojamas dalinis programos kodas. Kompiliavimas sėkmingas |  |  |
|  | 13:50 | 14:00 |  |  | Testavimas | Testuojamas programos failų atidarymas, uždarymas |  |  |
|  | 14:00 | 15:40 |  |  | Programavimas | Toliau rašomas programos kodas |  |  |
|  | 15:40 | 15:40 |  |  | Kompiliavimas | Antrą kartą kompiliuojamas programos kodas. Kompiliavimas nesėkmingas |  |  |
|  | 15:40 | 16:20 |  |  | Programavimas | Klaidų taisymas  (problemos su dinaminiais masyvais bei atminties priskyrimu) |  |  |
|  | 16:20 | 16:20 |  |  | Kompiliavimas | Trečia kartą kompiliuojamas kodas. Kompiliavimas sėkmingas. |  |  |
|  | 16:20 | 16:50 |  |  | Testavimas | Testuojama programa su įvairiais duomenų failais. |  |  |
|  | 16:50 | 17:50 |  |  | Programavimas | Programos kodo perrašymas, pakeičiant failų įvedimo, išvedimo kodo fragmentą (prieš tai programoje buvo nustatyti failų pavadinimai (konstantos), dabar viskas perdaroma į vartotojo įvedamus failo pavadinimus, pasitelkiant argc argv[] kintamuosius...) Pataisomi skaičiavimo algoritmai, kadangi prie tam tikrų duomenų yra gaunamas nesąmoningas rezultatas. |  |  |
|  | 17:50 | 17:50 |  |  | Kompiliavimas | Ketvirtą kartą kompiliuojamas kodas. Kompiliavimas sėkmingas. |  |  |
|  | 17:50 | 18:00 |  |  | Testavimas | Testuojama programa terminalo pagalba (cmd) |  |  |
|  | 18:00 | 18:20 |  |  | Programavimas | Klaidų taisymas (programos lūžimas). |  |  |
|  | 18:20 | 18:20 |  |  | Kompiliavimas | Penktą kartą kompiliuojamas kodas. Kompiliavimas sėkmingas |  |  |
|  | 18:20 | 18:30 |  |  | Testavimas | Programa testuojama su įvairiais duomenų failais |  |  |
|  | 18:30 | 18:4100 |  |  | Programos užbaigimas | Ištrinami tarpiniai testai, nereikalingi kintamieji, parašomi komentarai | + | 127 kodo eilutės |
| 2021-11-28 | 12:30 | 13:00 |  |  | Ataskaitos | Pildomos ataskaitos bei PSP dalykai. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Klaidų fiksavimo forma

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Radim**  **o data** | **Defekto numeris** | **Defekto tipas** | **Padarytas fazėje** | **Pašalintas fazėje** | **Taisym**  **o laikas** | **Tais ant**  **defe ktą** | **Detalus defekto aprašymas** |
| 2021-11-27 | 1 | Sintaksė | Programavimas | Programavimas | 5 |  | Blogai užrašyti vėliau programoje naudojami kintamųjų vardai, |
| 2021-11-27 | 2 | Kontrolė | Programavimas | Programavimas | 2 |  | Netinkamai buvo sudėlioti pointeriai (metė įspėjimus/ warningus). |
| 2021-11-27 | 3 | Sistema | Programavimas | Programavimas | 40 |  | Netinkamas atminties kiekio priskyrimas bei programos nulūžimas dėl atminties trūkumo |
| 2021-11-27 | 4 | Aplinka | Funkcionalumas | Funkcionalumas | 50 |  | Programos lūžimas dėl netinkamos logikos bei skaičiavimų |

# Veiklų fiksavimo forma

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Veiklos** | **Praeito darbo laikas** | **Šio darbo laikas** |
| PSP | 20 | 30 |
| A&D | 15 | 25 |
| C | 90 | 285 |
| T&R | 30 | 64 |
| S | 40 |  |
| **Iš viso:** | 195 = 3h 15 min |  |